UMOWA (wzór)

W dniu ………………….. w Koszalinie pomiędzy

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej z siedzibą w Koszalinie ul. Ks bpa Cz. Domina 8, 75-061 , NIP 669-05-06-452

reprezentowaną przez:

zwaną dalej

Zamawiającym

a

, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą

I PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu …………………………………………………. w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

- Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie wykonany zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami zawartymi w zapytaniu ofertowym, ofercie  WYKONAWCY, niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane  oraz odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego  oraz oddany ZAMAWIAJĄCEMU w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Całkowity zakres robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty, które będą  traktowane oraz odczytywane i interpretowane jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:

1)  Niniejsza Umowa,

2)  Dokumentacja Projektowa

3)  Oferta Wykonawcy

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian wynagrodzenia WYKONAWCY, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach niniejszej Umowy w tym w przypadku zaniechania robót przewidzianych dokumentacją projektową, przedmiarem robót, opisem przedmiotu zamówienia oraz kosztorysem ofertowym.

Obowiązujące terminy

§ 2

- WYKONAWCA zobowiązuje  się wykonać przedmiot umowy w  następującym terminie:

rozpoczęcie robót: ……………………..

zakończenie robót: …………………

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 ust.4 niniejszej Umowy.

- Strony ustalają, że zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie.

- Najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi  Harmonogram Robót i Płatności,   z uwzględnieniem wytycznych ZAMAWIAJĄCEGO i zatwierdzony ostatecznie przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

- Harmonogram Robót i Płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, musi w szczególności przewidywać ekwiwalentność wynagrodzenia WYKONAWCY za dany etap realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarów tego etapu, w szczególności rzeczywistych rozmiarów realizacji objętych nim robót budowlanych. Harmonogram Robót i Płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej, musi ponadto (w szczególności) przewidywać, iż WYKONAWCA wystawi ZAMAWIAJĄCEMU nie więcej niż 1 fakturę miesięcznie, oraz że ostatnia faktura opiewać winna na kwotę nie niższą niż 10% wynagrodzenia WYKONAWCY, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy, i wystawiona zostanie nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 15 Umowy.

II. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

§ 3

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się wobec WYKONAWCY do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy Prawo Budowlane.

- ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY, na czas trwania umowy, następujące dokumenty:

- Projekt budowlany,

- decyzje administracyjne pozwalające na realizację robót budowlanych

- inne będące w posiadaniu dokumenty składające się na realizację inwestycji, oraz poinformuje 
o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy.

- ZAMAWIAJĄCY przekaże protokolarnie WYKONAWCY teren budowy w terminie do dnia ………………..

- ZAMAWIAJĄCY ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnia Nadzór Autorski. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i Inspektorem, a także przepisów Prawa Budowlanego i ma na celu zabezpieczenie interesów ZAMAWIAJĄCEGO. Do podstawowych obowiązków Inspektora nadzoru należy w szczególności:

- przekazanie dokumentacji projektowej wykonawcy budowy wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy;

- nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r.  poz. 1333)  z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy , a w tym w szczególności kontrola realizacji robót pod względem:

  - terminowości w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu,

  - zgodności wykonywanych robót z projektem i normami technicznymi,

  - stosowania przez wykonawców właściwych materiałów i produktów,

  - sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- współpraca z nadzorem autorskim w zakresie uwag, zastrzeżeń lub ewentualnych zmian w dokumentacji,

- uzasadnionych przypadkach, polecanie WYKONAWCY wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót,

- organizowanie narad koordynacyjnych dotyczących wykonania i postępu robót z udziałem przedstawicieli WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO  oraz innych zaproszonych osób,

- organizowanie narad technicznych oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCY i uczestnikom,

- Sprawdzenie robót przez inspektora nadzoru nie zwalania WYKONAWCY z odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność wykonawcy za wady w późniejszym terminie.

III OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

§ 4

1.Wykonawca oświadcza że :

- zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu umowy, miejscem jej wykonania oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotu zamówienia i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń

- przedmiot umowy przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona cały zakres prac.

- WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia ZAMAWIAJĄCEGO wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.

Teren budowy

§ 5

- W czasie realizacji robót WYKONAWCA będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał składowane urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

- WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić ZAMAWIAJĄCEMU, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

- WYKONAWCA będzie współpracował na terenie budowy oraz współużytkował teren z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz ZAMAWIAJĄCYM i osobami upoważnionymi przez niego, w okresach wykonywania prac przez innych uczestników procesu budowlanego. WYKONAWCA zapewni także dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów.

- WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bhp i ppoż., przestrzegać przepisów w zakresie ochrony środowiska  i ponosi wszystkie konsekwencje związane z ich niewłaściwym wykonaniem.

- Po zakończeniu robót WYKONAWCA zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go ZAMAWIAJĄCEMU w terminie ustalonym na odbiór robót.

Materiały, sprzęt i narzędzia Wykonawcy

§ 6

- WYKONAWCA realizuje roboty przy użyciu sprzętu, narzędzi i materiałów własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

- WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć, na wbudowane materiały budowlane, aprobatę techniczną i certyfikat zgodności lub deklarację zgodności od producenta.

Podwykonawcy

§ 7

- WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać prace, o których mowa w § 1 siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawców.

- WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- WYKONAWCA może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO  przed jej zawarciem.

- Umowa z podwykonawcą musi zawierać:

  - zakres robót powierzonych podwykonawcy

  - kwotę wynagrodzenia za roboty – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty WYKONAWCY.

  - termin wykonania zakresu robót powierzonych podwykonawcy.

  - Warunki płatności – zapłata wynagrodzenia za wykonanie zakresu robót nastąpi po ich odbiorze, a termin płatności faktury: w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia faktury.

  - Postanowienia dotyczące wysokości kar umownych jak w  §  20 niniejszej Umowy.

- ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z dalszym podwykonawcą.

- WYKONAWCA zobowiązany jest na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy oraz informować ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich sporach z podwykonawcą oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie z roszczeniem przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU.

- WYKONAWCA zobowiązuje się dokonywać płatności na rzecz Podwykonawców, w odpowiednich terminach i po dokonaniu każdej płatności przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenie o dokonanej zapłacie (z podaniem daty i kwoty) .

- ZAMAWIAJĄCY może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  przez WYKONAWCĘ.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy .

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 9, ZAMAWIAJĄCY potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego WYKONAWCY .

- WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także za działania lub zaniechania własne oraz osób, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy lub za pomocą, których wykonuje przedmiot umowy w tym pracowników zatrudnionych przez WYKONAWCĘ lub jego Podwykonawców jak za swoje własne.

Dokumentacja budowy

§ 8

- WYKONAWCA zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty budowy 
w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy,

2) protokóły odbiorów robót,

3) operaty geodezyjne,

4) dokumentację powykonawczą,

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

Ubezpieczenie

§ 9

- WYKONAWCA zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami przez cały okres trwania umowy na kwotę nie niższą niż  500.000,00 zł.

- Jeżeli ubezpieczenie utraci swoją ważność w okresie, w którym WYKONAWCA obowiązany jest je zachować w mocy, to WYKONAWCA niezwłocznie zawrze nowe ubezpieczenia zachowując ciągłość i zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. WYKONAWCA zobowiązany jest na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO okazać dowody zawarcia umów ubezpieczenia oraz okazać dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych.

- Zawarcie przez WYKONAWCĘ  umów ubezpieczenia zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu nie będzie traktowane jako zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności WYKONAWCY wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszej Umowy.

Roboty tymczasowe

§ 10

- WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez zarządzającego.

Wykopaliska i odkrycia

§ 11

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 12

- WYKONAWCA wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  5 % ceny ofertowej tj………………. (słownie: ……………………../100 złotych) w formie ………………………………

- W przypadku, gdy WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

  - zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania i do wysokości  określonej w gwarancji kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego między beneficjentem gwarancji (ZAMAWIAJĄCY) a WYKONAWCĄ, na pierwsze żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez WYKONAWCĘ,

  - termin obowiązywania gwarancji,

  - miejsce i termin zwrotu gwarancji.

- Strony ustalają, że:

- 70 % zabezpieczenia służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni, licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane tj. od daty rozliczenia końcowego inwestycji potwierdzonego protokolarnie.

- 30 % zabezpieczenia, przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi na roboty budowlane.

- W razie wykonania umowy po dacie wskazanej w § 2 ust. 1, WYKONAWCA zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie ZAMAWIAJĄCY jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia WYKONAWCY odpowiednich sum oraz do zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na czas wynikający z umowy.

IV KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

§ 13

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej.

- Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 2 nadzorują i potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

§ 14

- W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inspektor nadzoru  ma prawo żądania ich usunięcia w określonym terminie, na koszt WYKONAWCY a WYKONAWCA obowiązany jest do zawiadomienia o usunięciu wad.

- Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Inspektor nadzoru ma prawo polecić WYKONAWCY dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, WYKONAWCA będzie miał prawo żądać od ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.

- Jeżeli WYKONAWCA nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inspektora nadzoru, to ma on prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt WYKONAWCY.

- Koszty wymienione w ust.3 lub ich odpowiednią część ZAMAWIAJĄCY ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to ZAMAWIAJĄCY może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania zakwestionowanych robót po raz drugi.

Odbiory robót i terminy

§ 15

- Do podstawowych obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy dokonywanie odbiorów robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny.

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru.

- Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń na podstawie Harmonogramu Robót i Płatności stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. Dokonanie odbioru częściowego następuje, przez inspektora nadzoru w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru.

- Odbiór końcowy

- 7 dni przed rozpoczęciem odbioru końcowego WYKONAWCA dostarczy Inspektorowi nadzoru, kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń.

- Odbioru dokonuje się na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy (w tym wyposażenia obiektu) i potwierdzonych protokolarnie przez Inspektora nadzoru jako wykonane bezusterkowo.

- Odbiór jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru, upoważnionych przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO oraz w obecności WYKONAWCY w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia  ZAMAWIAJĄCEGO.

- Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO z udziałem inspektora nadzoru oraz WYKONAWCY w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

- Odbiór ostateczny jest dokonywany przez ZAMAWIAJĄCEGO przy udziale WYKONAWCY w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on WYKONAWCĘ z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

- Odbiór po okresie rękojmi oraz odbiór ostateczny zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po wykonaniu przez WYKONAWCĘ zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz po upływie okresu gwarancyjnego.

V WYNAGRODZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 16

- Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie: ………………… (słownie: ………………………………………../100 złotych).

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie wypłacane w okresach miesięcznych oparciu o Harmonogram Robót i Płatności przedstawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawianego zgodnie z  § 2 umowy.

- Strony ustalają, że Harmonogram może być aktualizowany w trakcie trwania umowy bez możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1.

- Wynagrodzenie jest niezmienne  i nie będzie podlegać waloryzacji.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, nawet jeśli nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy.                                     W szczególności wynagrodzenie uwzględnia ryzyko WKONAWCY z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zadania, oraz koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, dostaw mediów, sporządzenia planu BIOZ, utrzymania zaplecza budowy oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. WYKONAWCA mając możliwość uprzedniego ustalenia wszystkich warunków technicznych związanych z realizacją Umowy, nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia z powodu niedoszacowania, pominięcia czy braku rozpoznania zakresu przedmiotu umowy z zastrzeżeniem postanowień  § 17.

- W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który ma być dokonana płatność nie występuje w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do dnia, w którym wskazany do płatności rachunek bankowy Wykonawcy pojawi się w tym wykazie, zaś okres wstrzymania się z płatnością nie będzie uznawany za opóźnienie ani za zwłokę w zapłacie.

Roboty zamienne,  dodatkowe i zaniechane

§ 17

    - W przypadku zaistnienia, w uzasadnionych przypadkach,  konieczności wykonania rozwiązań zamiennych w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru sporządza Protokół podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego zawierający opis robót, przyczynę ich wystąpienia oraz sprawdza wycenę kosztów opracowaną przez Wykonawcę.

    - Za uzasadnione przypadki w rozumieniu postanowień ustępu 1 rozumie się:

  - zmiany technologiczne, spowodowane możliwością zastosowania innych materiałów lub urządzeń, w tym nowszej generacji niż uprzednio przewidziane przez ZAMAWIAJĄCEGO, pozwalające na zaoszczędzenie kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, lub pozwalające na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego Obiektu, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;

  - możliwość zastosowania innej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Obiektu, lub kosztów wykonywanych robót objętych Przedmiotem Umowy, lub kosztów eksploatacji wykonanego Obiektu;

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - konieczności wykonania robót, których nie można było przewiedzieć na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, w szczególności związanych z brakiem możliwości ustalenia faktycznego stanu technicznego części budynku poddawanych pracom remontowym

  - zmiany spowodowane wystąpieniem przypadku Siły Wyższej.

- Warunkiem wykonania robót dodatkowych lub zamiennych jest podpisanie przez strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Brak zawarcia aneksu skutkuje utratą roszczenia o zapłatę za jakiekolwiek roboty dodatkowe lub zamienne .

- Wycena robót o których mowa w ust.1 nastąpi według cen jednostkowych zawartych Kosztorysie Ofertowym i faktycznie wykonanych ilości robót.

- W przypadku braku cen jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym, wycena kosztów za ewentualne roboty zostanie ustalona na podstawie szczegółowego kosztorysu, przy zastosowaniu następujących stawek i narzutów :

a)       stawka r-g  zł/rg – średnia wg SECOCENBUDU dla województwa zachodniopomorskiego 	          obowiązująca w okresie realizacji robót  (ostatni kwartał poprzedzający realizację robót)

b)       kp do R,S % -  średnie wg SECOCENBUDU dla robót ogólnobudowlanych- remontowych 	          obowiązujące w okresie realizacji robót (ostatni kwartał poprzedzający realizację robót)

c)       kz do M  % - średnie wg SECOCENBUDU dla robót ogólnobudowlanych- remontowych

obowiązujące w okresie realizacji robót (ostatni kwartał poprzedzający realizację robót)

d)       zysk do R + Kp (R) + S + Kp (S) średni wg SECOCENBUDU dla robót ogólnobudowlanych-

remontowe obowiązujący w okresie realizacji robót (ostatni kwartał poprzedzający

realizację robót)

- Ceny jednostkowe materiałów rozliczone zostaną według dołączonych do umowy wypełnionych przez WYKONAWCĘ kosztorysów ofertowych – ślepych  lub w przypadku braku tych materiałów wg. faktycznych kosztów zakupu zatwierdzonych przed zakupem przez Zamawiającego w formie pisemnej, ceny sprzętu rozliczone zostaną według średnich cen wydawnictwa „SEKOCENBUD” obowiązujący w okresie realizacji robót (ostatni kwartał poprzedzający  realizację robót).

- W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej                           ( „robót zaniechanych”) o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy obliczenie wartości tych robót nastąpi na podstawie cen jednostkowych z Kosztorysu Ofertowego i ilości tych robót potwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Rozliczenie i warunki płatności

§ 18

- Podstawą płatności będą, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, faktury przejściowe i faktura końcowa wystawione dla ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z załączonym Harmonogramem Robót i Płatności, z zastrzeżeniem, że ostatnia płatność nie może być niższa niż 10% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 umowy i zostanie zapłacona po rozliczeniu końcowym inwestycji potwierdzonym protokolarnie przez Inspektora nadzoru i ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej, będą potwierdzone przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone przez ZAMAWIAJACEGO bezusterkowe protokoły odbioru udokumentowanego zakresu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Inspektora nadzoru bezusterkowy ( tj bez wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu) protokół odbioru końcowego.

- WYKONAWCA będzie wystawiał faktury w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru udokumentowanego zakresu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności.

- Zapłata faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w treści faktury.

- ZAMAWIAJĄCY wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktur, w części lub w całości, w przypadku nie wywiązywania się WYKONAWCY z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 
W takim przypadku nie przysługują WYKONAWCY odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od WYKONAWCY, żeby w umowie z podwykonawcą przyjął na siebie obowiązek udzielenia gwarancji zapłaty na zakres robót wykonywanych przez podwykonawcę.

- Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rękojmia za wady i gwarancja

§ 19

- Strony ustalają, że odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy trwa 60 m-cy i rozpoczyna się z dniem dokonania przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 15 ust. 4 Umowy.

- WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości, której okres wynosi 5 lat licząc od daty dokonania przez ZAMAIAJĄCEGO odbioru końcowego potwierdzonego protokołem o którym mowa w § 15 ust. 4 Umowy  (Okres Gwarancji). Zapis niniejszy stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art.5771  kodeksu cywilnego.

- ZAMAWIAJACEMU przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi za wady czy gwarancji jakości.

- O wykryciu wszelkiej wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, ZAMAWIAJĄCY będzie zgłaszał WYKONAWCY w terminie 14 dni od ich wykrycia.

- Jeżeli w terminie:

- 14 dni od daty doręczenia WYKONAWCY zgłoszenia ZAMAWIAJACEGO, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, WYKONAWCA nie przystąpi do usuwania zgłoszonej wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki, lub

- w terminie 14 dni od daty doręczenia WYKONAWCY zgłoszenia ZAMAWIAJACEGO, o którym

mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz w dodatkowym terminie uzgodnionym przez Strony (w okresie nie dłuższym niż kolejnych 7 dni), w sytuacji, w której technologia robót, sprowadzenie materiału lub urządzenia wymaga dłuższego terminu,  WYKONAWCA nie usunie zgłoszonej wady, błędu, usterki, braku lub niedoróbki ZAMAWIAJACY,  niezależnie od innych uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji uprawniony będzie do ich usunięcia na koszt i ryzyko WYKONAWCY – w takim wypadku ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie poinformuje WYKONAWCĘ o swojej decyzji.

VII. KARY UMOWNE

§ 20

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 16 ust. 1.

  - WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- za przerwę w realizacji robót powstałą z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY powyżej 10 dni w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 za każdy dzień powstałego opóźnienia,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w           § 16 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 2 ust.1.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót budowlanych lub w okresie rękojmi czy gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY – w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 umowy.

- nie zgłoszenie umowy o Podwykonawstwo 0,2% wynagrodzenia określonego w  § 16 ust. 1 za każdy dzień zwłoki

- WYKONAWCA zapłaci należną karę umowną nie później niż w terminie 30 dni od daty wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO stosownej noty obciążeniowej. Jeżeli WYKONAWCA nie zapłaci kar umownych w tym terminie będą one potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z płatności wynikających z  Harmonogramu Robót i Płatności lub pobrane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Łączna kwota kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

VIII ZMIANA, ROZWIĄZANIE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

Zmiany umowy

§ 21

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w następujących przypadkach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

- zmiana wynagrodzenia;

- zmiana Podwykonawcy lub osób, którymi dysponuje WYKONAWCA

- Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

  - wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych lub robót zamiennych, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Umowie, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy;

  - wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji,

- Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych na warunkach określonych w niniejszej umowie, a ponadto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT na roboty budowlane.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 zd.2  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany polegającej na zmianie Podwykonawcy lub osób, którymi WYKONAWCA dysponuje,  WYKONAWCA zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifikacje nie niższe niż niezbędne do wykonywania zamówienia.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

§ 22

- Umowa może być rozwiązana w dowolnym czasie za porozumieniem stron.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy  w razie, gdy:

a) nastąpiło zajęcie, przez organ egzekucyjny, wierzytelności WYKONAWCY z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy;

b) WYKONAWCA przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację robót i przerwa trwa dłużej niż              10 kolejnych dni kalendarzowych;

c) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem robót  i opóźnienie w realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, określone jako opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z etapu w stosunku do terminów określonych w Harmonogramie Robót i Płatności , przekroczyło 10 dni.

- WYKONAWCA będzie miał prawo rozwiązać Umowę w przypadku gdy ZAMAWIAJĄCY opóźnia należną płatność wynikającą z Harmonogramu Robót i Płatności z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i opóźnienie to przekroczy 30 Dni.

- Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Postanowienia ust. 3 i 4 nie naruszają uprawnień stron, co do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

- Jeżeli ZAMAWIAJĄCY odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ.

Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

§ 23

- WYKONAWCA zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia.

- Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inspektor nadzoru poświadcza wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, co stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

- WYKONAWCA zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie realizacji umowy, zgodnie z przepisami.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, a nie rozstrzygnięte przez obie strony na drodze polubownej - rozstrzyga Sąd  rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 25

- Przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w odniesieniu do robót objętych umową jest wskazany Inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Osobą odpowiedzialną za kierowanie i koordynowanie zespołem WYKONAWCY jest wskazany Kierownik Budowy  i zatwierdzony przez ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 26

Umowa została spisana w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla WYKONAWCY i dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO.

Załączniki:

- Oferta WYKONAWCY

- Dokumentacja projektowa

- Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA